## Slide 1: Diagrama de Gantt – Robot Solar
Tarea | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | Días
Investigación | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2
Boceto del robot |  |  | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1
Comprar materiales |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2
Ensamblado |  |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  | 3
Instalar panel solar |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  | 2
Pruebas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  | 2
Presentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | 1
Duración total: 13 días